SGVC – Sistema de Gestão de Vendas e Clientes

Plano e Estratégia

de Testes Adaptada-MVP 1.0

Baseado na ISO-29119-3.

1. Objetivo

Este documento define o plano e a estratégia inicial de testes manuais para validação das funcionalidades essenciais do MVP 1.0 do SGVC.

A Primeira Entrega de Testes tem como foco:

- Garantir a qualidade mínima necessária para liberar o MVP para stakeholders.

- Executar testes funcionais manuais priorizando risco e valor de negócio.

- Validar fluxos essenciais de Login, Cadastro, Vendas e Faturamento.

- Registrar evidências, defeitos e riscos identificados.

- Criar base sólida para evoluir posteriormente para testes exploratórios e automação.

2. Escopo da Primeira Entrega

Funcionalidades Incluídas

✔ Login de Empreendedores
✔ Cadastro de Clientes & Produtos
✔ Registro de Vendas
✔ Faturamento (listagem e totais)
✔ Mensagens de erro e validação
✔ Fluxos CRUD essenciais

Funcionalidades Fora do Escopo Inicial

✖ CMV avançado
✖ Dashboards avançados
✖ Relatórios complexos
✖ Performance e Carga
✖ Automação (fica para entrega 02)

Fora do Escopo 01

- Testes automatizados (serão realizados na entrega 2)

- Testes de performance avançada

- Testes de segurança aprofundados (Pentest)

- Testes de usabilidade com usuários reais

- Integrações futuras (CMV Avançado, Painéis, Relatórios Complexos)

- Responsividade completa (somente testes básicos nesta entrega)

3. Estratégia de Testes

A estratégia da primeira entrega é manual, cobrindo:

3.1. Tipos de Testes (Entrega 01)

- Testes Funcionais

- Testes de Fluxo (Happy Path)

- Testes de Validação de Campos

- Testes Negativos

- Testes Exploratórios

- Testes de Mensagens e Regras de Negócio

3.2. Abordagem

- Priorizar alto risco + alto impacto.

- Validar que o sistema atende às regras mínimas para uso real.

- Seguir heurísticas e missões de teste do documento oficial .

- Criar sessões de teste com relatório estruturado (modelo já utilizado).
Exemplos:

  - Relatório de Sessão – Login

  - Relatório de Sessão – Cadastro

3.3. Técnicas de Teste Aplicadas

- Partição de Equivalência

- Valor Limite

- CRUD

- Abordagem Contrária

- Strings Longas

- Ataques de Tipos de Dados

- Siga os Dados (rastreabilidade entre módulos)

4. Condições de Teste — Primeira Entrega

Link: User Story-001–SGVC- Login de Empreendedores

| User Story 001 — Login |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Condição | Resultado Esperado | Camada |
| 1 | Validar obrigatoriedade dos campos | Deve bloquear envio vazio | Web |
| 2 | Validar login válido e inválido | Acesso correto ou negado | API |
| 3 | Validar tentativas falhas | Bloquear após 3 tentativas | API |
| 4 | Validar mensagens de erro | Mensagens claras | Web |

Link: User Story 002 – SGVC: Cadastro de Clientes e Produtos

| User Story 002 — Cadastro de Clientes & Produtos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Condição | Resultado Esperado | Camada |
| 1 | Campos obrigatórios | Bloquear cadastro incompleto | Web |
| 2 | Duplicidade | Retornar erro 409 | API |
| 3 | Edição/Exclusão | Alterações consistentes | API |
| 4 | Valores inválidos | Rejeitar | Web |

Link: User Story 003 – SGVC: Registro de Vendas e Faturamento

| User Story 003 — Registro de Vendas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Condição | Resultado Esperado | Camada |
| 1 | Campos obrigatórios | Bloquear cadastro incompleto | API |
| 2 | Vínculo cliente-produto | Venda associada | API |
| 3 | Cálculo do total | Atualizado corretamente | API |
| 4 | Cancelamento/Edição | Reflete corretamente | API |

5. Ambiente de Testes

- Backend SGVC local (porta: definir)

- Banco de dados limpo (seed de teste)

- Dados base pré-criados:

  - Usuário admin (login)

  - Cliente base

  - Produto base

6. Dados de Teste (Entrega 01)

Conforme matriz oficial :

- Usuário admin

- Cliente válido

- Cliente duplicado

- Produto válido

- Produto inválido (preço negativo)

- Venda válida

- Venda inválida

7. Riscos Identificados

(Referenciando relatórios de sessão)
✔ Falta de mensagens claras (Login) 
✔ Validações inconsistentes (Cadastro) 
✔ API lenta em alguns momentos
✔ Risco de permitir cadastros incompletos
✔ Possível impacto em módulos dependentes

9. Entregáveis da Primeira Entrega

📌 Plano e Estratégia de Testes (este documento)
📌 Lista de Condições de Teste do MVP
📌 Relatório de Sessão – Login
📌 Relatório de Sessão – Cadastro
📌 Registro de Defeitos
📌 Evidências de Execução (prints + notas)

10. Critérios de Aceite da Primeira Entrega

- Todos os fluxos críticos validados manualmente

- Nenhum erro crítico bloqueante

- Documentação estruturada e entregue

- Defeitos registrados com clareza

- Mínimo de 1 relatório de sessão por funcionalidade

- Aprovação do PO/Tech Lead

11. Missões de Teste Exploratório

As missões exploratórias seguem heurísticas de Bach, Bolton e Myers, utilizando abordagens SBTM (Session Based Test Management) para maximizar descoberta de riscos.

Login de Empreendedores

- Explore a funcionalidade Login de Empreendedores, com as heurísticas Strings longas e Caracteres especiais, para descobrir se o endpoint valida e normaliza corretamente e-mails e senhas com 255+ caracteres.

- Explore a funcionalidade Login de Empreendedores, com a heurística Injeção de SQL, para descobrir se entradas maliciosas são neutralizadas e registradas sem vazamento de informações.

- Explore a funcionalidade Login de Empreendedores, com as heurísticas Falhas agrupadas e Abordagem contrária, para descobrir se múltiplos erros de login (ex.: senha incorreta 3x) resultam em bloqueio temporário.

- Explore a funcionalidade Login de Empreendedores, com as heurísticas Em branco e Espaços extras, para descobrir se o backend realiza trim() e rejeita credenciais vazias.

- Explore a funcionalidade Login de Empreendedores, com as heurísticas Interrupções e Timeout, para descobrir se o fluxo de autenticação mantém o estado durante perda de conexão.

- Explore a funcionalidade Login de Empreendedores, com a heurística Tempo limite, para descobrir se a sessão expira corretamente após 30 minutos de inatividade.

- Explore a funcionalidade Login de Empreendedores, com as heurísticas Caracteres acentuados e asiáticos, para descobrir se o sistema aceita entradas internacionais e mantém codificação UTF-8.

Cadastro de Clientes

- Explore a funcionalidade Cadastro de Clientes, com as heurísticas CRUD e Siga os Dados, para descobrir se a integridade se mantém entre cliente e registros de venda.

- Explore a funcionalidade Cadastro de Clientes, com as heurísticas Ataques de Tipos de Dados e Formatos de data, para descobrir se o endpoint rejeita datas inválidas e converte corretamente formatos incorretos.

- Explore a funcionalidade Cadastro de Clientes, com a heurística Nome já existente, para descobrir se há validação de duplicidade e retorno de erro HTTP 409 (Conflict).

- Explore a funcionalidade Cadastro de Clientes, com as heurísticas Em branco e Strings longas, para descobrir se campos textuais possuem limites e validações coerentes.

- Explore a funcionalidade Cadastro de Clientes, com a heurística Protegido contra gravação, para descobrir se clientes “inativos” não podem ser alterados.

- Explore a funcionalidade Cadastro de Clientes, com as heurísticas Interrupções e Requisições repetidas, para descobrir se o sistema evita duplicidade de cadastro após falha de rede.

- Explore a funcionalidade Cadastro de Clientes, com a heurística Diferença de horários entre máquinas, para descobrir se o cadastro é consistente em diferentes fusos horários.

Cadastro de Produtos

- Explore a funcionalidade Cadastro de Produtos, com as heurísticas Ataques de Tipos de Dados e Strings longas, para descobrir se o sistema trata nomes e códigos com tamanhos extremos.

- Explore a funcionalidade Cadastro de Produtos, com a heurística Abordagem contrária, para descobrir se o sistema impede valores negativos de preço e estoque.

- Explore a funcionalidade Cadastro de Produtos, com as heurísticas Siga os Dados e Testes como Experimentos, para descobrir se a criação de produtos impacta corretamente os relatórios de venda e faturamento.

- Explore a funcionalidade Cadastro de Produtos, com as heurísticas Falhas agrupadas e CRUD, para descobrir se erros em uma operação (PUT, DELETE) afetam outras rotas.

- Explore a funcionalidade Cadastro de Produtos, com a heurística Bloqueado e Indisponível, para descobrir se produtos bloqueados são impedidos de serem vendidos.

- Explore a funcionalidade Cadastro de Produtos, com a heurística Corrompido, para descobrir se o sistema reage bem a imagens de produto inválidas ou arquivos corrompidos.

- Explore a funcionalidade Cadastro de Produtos, com a heurística Tempo limite, para descobrir se o salvamento de produtos grandes falha de forma segura em caso de lentidão.

Registro de Vendas e Faturamento

- Explore a funcionalidade Registro de Vendas, com as heurísticas Siga os Dados e Interrupções, para descobrir se há rollback automático em caso de falha durante o registro da venda.

- Explore a funcionalidade Registro de Vendas, com as heurísticas Ataques de Tipos de Dados e Valores extremos, para descobrir se o backend rejeita valores negativos ou exageradamente altos.

- Explore a funcionalidade Registro de Vendas, com as heurísticas CRUD e Falhas agrupadas, para descobrir se atualizações em uma venda refletem corretamente no total de faturamento.

- Explore a funcionalidade Registro de Vendas, com as heurísticas Tempo limite e Duplicações, para descobrir se o endpoint lida corretamente com reenvios automáticos de requisição.

- Explore a funcionalidade Registro de Vendas, com a heurística Em branco e Siga os Dados, para descobrir se vendas sem cliente associado são corretamente bloqueadas.

- Explore a funcionalidade Registro de Vendas, com a heurística Diferença de horários entre máquinas, para descobrir se o faturamento é coerente em diferentes regiões.

- Explore a funcionalidade Registro de Vendas, com a heurística Testes como Experimentos, para descobrir se o sistema arredonda corretamente valores de centavos ao calcular total e imposto.

12. Critérios de Aceite do Teste (ISO 29119)

A Primeira Entrega será considerada aceita quando:

- Todos os fluxos críticos das User Stories US001 a US003 forem executados.

- Não existirem defeitos críticos ou bloqueantes pendentes.

- Defeitos médios documentados e comunicados ao time.

- Evidências de testes anexadas (prints + vídeos).

- Relatórios de Sessão entregues (Login, Cadastro, Vendas).

- Cobertura mínima:

  - 100% dos testes funcionais críticos

  - 80% dos cenários negativos

  - 100% das validações obrigatórias

- Aprovação final do PO/Tech Lead.

Métricas de Teste

13. Métricas e Indicadores

- Nº total de casos de teste executados

- % de casos de teste aprovados/reprovados

- Nº de defeitos por severidade

- Taxa de detecção de defeitos (Defect Detection Rate)

- Cobertura de requisitos testados

- Cobertura exploratória (tempo total de sessões)

- Tempo médio de execução por funcionalidade

14. Estratégia de Prioridade e Severidade

14.1. Matriz de Prioridade dos Testes

- P1 – Crítico: Login, Cadastro, Registro de Vendas

- P2 – Alto: Cálculos (Preço, CMV, Faturamento)

- P3 – Médio: Filtros, Exportações, Listagens

- P4 – Baixo: Usabilidade, Mensagens, Interface

14.2. Matriz de Severidade dos Defeitos

- S1 – Crítico: Bloqueia o uso da funcionalidade

- S2 – Alto: Impacta cálculos, dados ou segurança

- S3 – Médio: Afeta fluxo, porém com workaround

- S4 – Baixo: UI, rótulos, mensagens, alinhamentos

15.Riscos e Mitigações

Riscos do Projeto

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Falta de regras completas | Alto | Refinamento prévio com o PO |
| API instável | Alto | Repetir testes + logs |
| Dados inconsistentes | Alto | Reset de seed a cada ciclo |
| Falta de ambiente dedicado | Médio | Docker + DB isolado |
| Requisitos mudando | Alto | Gestão de mudanças + versão |

16. Estratégia de Evidências

Nesta entrega serão geradas evidências via:

- Capturas de tela (Fluxo completo)

- Vídeo curto (Login, Cadastro e Vendas)

- Log com timestamp

- Registro de defeitos com IDs padronizados (DEF-001, DEF-002…)

17- Estrutura de Entrega (Checklist final)

17.1. Entregáveis

- Plano & Estratégia de Testes (este documento)

- Condições de Teste (MVP 1.0)

- Relatórios de Sessão

- Evidências de Execução

- Lista de Defeitos

- Dados de Teste documentados

- Riscos + Métricas